Très bien. Voici la version exhaustive et structurée pour ton examen. C’est le niveau complet et académique sur Agile, Scrum, User Stories, et Sprint — avec définitions, principes, rôles, processus, artefacts, exemples concrets, vocabulaire technique, et liens entre les concepts.

🧭 I. Méthodologie Agile

1. Définition

La méthode Agile est une approche itérative, incrémentale et adaptative de gestion de projet, surtout utilisée en développement logiciel.
Elle vise à livrer rapidement des produits de qualité tout en s’adaptant aux changements et en impliquant activement le client.

L’Agile n’est pas une méthode unique, mais une philosophie basée sur un ensemble de valeurs et de principes définis dans le Manifeste Agile (2001).

2. Origine

Avant Agile, les projets suivaient une approche dite "en cascade" (Waterfall) : analyse → conception → développement → test → livraison.
Problème : tout changement entraînait des retards et des coûts élevés.

En 2001, 17 experts (dont Kent Beck, Martin Fowler, etc.) ont rédigé le Manifeste Agile pour proposer une approche plus flexible.

3. Les 4 valeurs fondamentales du Manifeste Agile

| Valeur | Signification |
| --- | --- |
| Les individus et leurs interactions plus que les processus et les outils | La collaboration humaine est plus importante que les procédures. |
| Un logiciel fonctionnel plus qu’une documentation exhaustive | Ce qui compte, c’est que le produit marche. |
| La collaboration avec le client plus que la négociation contractuelle | Le client doit être impliqué en continu. |
| L’adaptation au changement plus que le suivi d’un plan | Le changement est une opportunité, pas un problème. |

4. Les 12 principes Agile

- La priorité est la satisfaction du client par des livraisons rapides et continues.

- Les changements sont acceptés, même tard dans le projet.

- Livrer fréquemment des versions opérationnelles (de quelques semaines à quelques mois).

- Collaboration quotidienne entre client et développeurs.

- Confiance et motivation des individus.

- Communication directe et face à face.

- Le logiciel fonctionnel est la mesure principale d’avancement.

- Maintenir un rythme de travail constant.

- Exigence de qualité technique et bonne conception.

- Simplicité : faire le minimum nécessaire.

- Équipes auto-organisées.

- Ajustement régulier des comportements pour plus d’efficacité.

5. Les principales méthodes issues d’Agile

- Scrum → la plus utilisée, basée sur des sprints.

- Kanban → flux continu, visualisation des tâches.

- Extreme Programming (XP) → amélioration technique (tests, refactoring).

- Lean Software Development → suppression des gaspillages.

- Crystal, DSDM, SAFe, etc.

🧩 II. Scrum : cadre de travail Agile

1. Définition

Scrum est un framework Agile qui permet d’organiser le travail d’une équipe autour de cycles courts appelés sprints, pour livrer un produit fonctionnel à intervalles réguliers.

C’est une méthode itérative (répétitive) et incrémentale (chaque itération ajoute des fonctionnalités).

2. Les trois piliers de Scrum

- Transparence : tous les acteurs ont une vision claire de l’avancement.

- Inspection : vérification fréquente du travail et du processus.

- Adaptation : ajustement rapide dès qu’un écart ou un problème est constaté.

3. Les rôles Scrum

a. Product Owner (PO)

- Définit la vision du produit.

- Crée et maintient le Product Backlog (liste des besoins).

- Priorise les fonctionnalités selon la valeur business.

- Valide les résultats de chaque sprint.

- Interagit en permanence avec le client.

b. Scrum Master

- Garant de l’application correcte du cadre Scrum.

- Facilite les réunions et supprime les obstacles (impédiments).

- Protège l’équipe des interférences externes.

- Aide à l’amélioration continue.

- Ne donne pas d’ordres : il guide.

c. Équipe de Développement (Developers)

- Composée de 3 à 9 membres.

- Auto-organisée, pluridisciplinaire (analystes, dev, testeurs).

- Est responsable de la production de l’incrément à chaque sprint.

- Collabore avec le PO et le Scrum Master.

4. Les artéfacts Scrum

| Artéfact | Description | Objectif |
| --- | --- | --- |
| Product Backlog | Liste priorisée de tout ce qu’on veut dans le produit | Représente les besoins métier |
| Sprint Backlog | Sous-ensemble du Product Backlog choisi pour un sprint | Plan du travail du sprint |
| Incrément | Produit potentiellement livrable à la fin du sprint | Fournit de la valeur réelle |

+ Artéfacts dérivés :

- Burndown chart : montre le travail restant.

- Definition of Done (DoD) : conditions qu’une tâche doit remplir pour être “terminée”.

5. Les événements Scrum

a. Le Sprint

- Cycle de travail fixe de 1 à 4 semaines.

- Produit un incrément livrable.

- A un objectif clair (Sprint Goal).

- Ne peut pas être prolongé.

b. Sprint Planning

- Réunion de lancement du sprint.

- Objectif : choisir quoi faire et comment le faire.

- Questions clés :

  - Que peut-on livrer à la fin du sprint ?

  - Comment y parvenir ?

- Durée : max 8h pour un sprint de 4 semaines.

c. Daily Scrum (Daily Stand-up)

- Réunion quotidienne de 15 minutes.

- Chaque membre répond à 3 questions :

  - Qu’ai-je fait hier ?

  - Que vais-je faire aujourd’hui ?

  - Quels obstacles ai-je rencontrés ?

d. Sprint Review

- Présentation du travail fini à la fin du sprint.

- Feedback du PO et du client.

- Décision sur les ajustements futurs.

e. Sprint Retrospective

- Analyse interne de l’équipe : ce qui a bien marché, ce qui doit s’améliorer.

- Définition d’actions d’amélioration pour le prochain sprint.

🧱 III. User Stories

1. Définition

Une User Story est une petite unité de besoin fonctionnel exprimée du point de vue de l’utilisateur.
Elle sert à comprendre ce que l’utilisateur veut faire et pourquoi.

2. Structure standard

En tant que [type d’utilisateur], je veux [action/fonctionnalité] afin de [bénéfice attendu].

Exemple

En tant que client, je veux pouvoir consulter mon panier afin de vérifier mes articles avant paiement.

3. Les Critères d’acceptation

- Liste de conditions précises qui définissent quand la story est considérée comme terminée.

- Sert de base aux tests.

Exemple :

- Le client voit la liste des produits ajoutés.

- Il peut modifier les quantités ou supprimer un article.

- Le total du panier s’actualise automatiquement.

4. Les règles INVEST

Une bonne User Story est :

- Indépendante : modifiable sans dépendre d’autres stories.

- Négociable : discutée entre PO et dev.

- Valeureuse : apporte un bénéfice au client.

- Estimable : effort mesurable.

- Simple : réalisable dans un sprint.

- Testable : vérifiable.

5. Estimation des stories

Souvent exprimée en Story Points, selon la complexité, les risques, et le travail estimé.
Méthodes courantes :

- Planning Poker

- Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13, …)

🔁 IV. Sprint

1. Définition

Un Sprint est une période fixe pendant laquelle une équipe Scrum crée un incrément potentiellement livrable.
Chaque sprint commence avec un objectif clair et se termine par une livraison et une rétrospective.

2. Structure d’un sprint complet

| Étape | Description | Objectif |
| --- | --- | --- |
| Sprint Planning | Définir le travail à faire | Choisir les stories et créer le plan |
| Développement | Réaliser les fonctionnalités | Créer l’incrément |
| Daily Scrum | Synchronisation quotidienne | Identifier obstacles |
| Sprint Review | Présenter le produit fini | Obtenir du feedback |
| Sprint Retrospective | Analyser le processus | Amélioration continue |

3. Bonnes pratiques

- Ne pas modifier le contenu du sprint en cours.

- Garder la même durée pour chaque sprint.

- Avoir une Definition of Done claire.

- Livrer un produit testable à chaque fin de sprint.

4. Indicateurs de performance

- Velocity : nombre moyen de story points livrés par sprint.

- Burndown chart : montre la diminution du travail restant.

- Lead time / Cycle time : durée moyenne de réalisation d’une story.

⚙️ V. Cycle complet d’un projet Agile avec Scrum

- Création de la vision du produit.

- Création du Product Backlog par le PO.

- Lancement du premier sprint.

- Chaque sprint produit un incrément.

- Le backlog est ajusté après chaque review.

- À la fin, le produit complet est livré.

🚀 VI. Avantages de Scrum

- Livraison continue de valeur.

- Réduction des risques.

- Forte communication.

- Motivation et implication accrues.

- Meilleure qualité du produit.

- Transparence totale pour le client.

⚠️ VII. Inconvénients et limites

- Demande un client très impliqué.

- Nécessite une équipe disciplinée.

- Difficile à appliquer dans des structures hiérarchiques rigides.

- Pas toujours adapté aux projets très techniques ou réglementés.

📊 VIII. Comparaison Agile / Classique

| Critère | Méthode Classique (Waterfall) | Méthode Agile (Scrum) |
| --- | --- | --- |
| Organisation | Séquentielle | Itérative |
| Livraison | Unique | À chaque sprint |
| Flexibilité | Faible | Très forte |
| Collaboration client | Faible | Permanente |
| Documentation | Lourde | Légère |
| Objectif | Respect du plan | Satisfaction client |